ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» на 2023 год

за отчетный период 1 полугодие 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения | X | X | X | 1875,0 | 1875,0 | 1874,8 | 0,2 |
| 2 | Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения | Администрация Константиновского городского поселения | повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Константиновского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1875,0 | 1875,0 | 1874,8 | 0,2 |
| 3 | ОМ 1.1. Разработка и изготовление проектно-сметной документации, экспертиза и определение достоверной стоимости ПСД по благоустройству общественных территорий в г. Константиновске | Администрация Константиновского городского поселения | повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Константиновского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 0 |
|  | ОМ 1.10 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы | Администрация Константиновского городского поселения | повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения | повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |
|  | ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Константиновского городского поселения | повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» на 2023 год по итогам I полугодия 2023 года

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 238. На реализацию Муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет за 6 месяцев 2023 года) предусмотрено средств в объеме 1875,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1875,0 тыс. рублей из регионального бюджета 0 тыс. рублей из федерального бюджета 0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения.

подпрограмма 2 - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 1 полугодие 2023 год предусмотрено 1875,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1875,0 тыс. рублей из регионального бюджета 0 тыс. рублей из федерального бюджета 0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 1875,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0 тыс. рублей, или 0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 0 тыс. рублей, из них. По состоянию на 01.07.2023 муниципальные контракты не заключены. Фактическое освоение средств составило 0 тыс. рублей, или 0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 не реализуются в течение 2023 года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Начальник сектора экономики и финансов Е. В. Хрипунова