ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2023 год

за отчетный период - 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа«Благоустройство территории Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | X | X | X | **36641,3** | **36641,3** | 17701,5 | **18939,8** |
| 2 | Подпрограмма 1«Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **10 806,5** | **10 806,5** | 5 946,7 | **4 859,8** |
| 4 | Основное мероприятие 1.1Содержание зеленых насаждений | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 321,2 | 321,2 | 23,2 | 298,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.2Уличное освещение | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Освещение улиц для безопасного прохода жителей. Уменьшение травматизма | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4232,5 | 4232,5 | 2096,5 | 2136,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3Уличное освещение в рамках Энергосервисного контракта | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение физического состояния подрастающего поколения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4389,7 | 4389,7 | 2 671,9 | 1717,8 |
|  | Основное мероприятие 1.4Содержание сетей уличного освещения | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Сохранение памяти жителей о погибших защитниках города | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 251, 8 | 1 251, 8 | 716, 3 | 535,5 |
|  | Основное мероприятие 1.7Тральные работы | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение материально-технической базы в целях улучшения благоустройства территории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 33,1 | 33,1 | 31,8 | 1,3 |
|  | Основное мероприятие 1.8Дезинсекционная обработка территории | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение материально-технической базы в целях улучшения благоустройства территории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 196, 5 | 196, 5 | 149.6 | 46,9 |
|  | ОМ 1.14 Расходы по благоустройству общественных территорий  | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Своевременная и в полном объеме уплата налогов, сборов, платежей в соответствии с законодательством | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 381, 7 | 381, 7 | 257, 5 | 124,2 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 25 834,8 | 25 834,8 | 11 754,7 | 14 080,1 |
|  | Основноемероприятие 2.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (выплаты персоналу КУ) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18162,4 | 18162,4 | 7680,5 | 10481,9 |
|  | Основноемероприятие 2.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных услуг) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7589,3 | 7589,3 | 4 052,7 | 2785,2 |
|  | Основноемероприятие 2.3.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей)) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 83,1 | 83,1 | 21,6 | 61,5 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2023 год по итогам I полугодия 2023года

Муниципальная программа «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» (далее – Муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 215.

На реализацию Муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет в 1 полугодии 2023 года) предусмотрены средства в объеме 36641,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 36641,3тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения»,

подпрограмма 2 - «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения»,

(далее – подпрограмма 1), на 2023 год предусмотрено **10 806,5**тыс. рублей, из них, местный бюджет – **10 806,5**тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Освоение средств по указанным контрактам за первое полугодие составило 5 946,7 тыс.руб.:

- содержание сетей уличного освещения 716,3 тыс. рублей, или 57,3 % от средств, предусмотренных подпрограммой 1;

- дезинсекционная (противоклещевая) обработка территории – 149,6 тыс. рублей, или 76,1%.

Согласно лимитным обязательствам, расходы местного бюджета по состоянию на 01.07.2023 составили:

- на оплату потребленной электроэнергии - 1578,3 тыс. рублей, или 44,7 %,

- на оплату по Энергосервестному контракту – 2514,0 тыс. руб., или 72,9 %,

Освоение средств, предусмотренных подпрограммой 1 за 1 полугодие 2023года, составило 5946,7 тыс. рублей, или 55,1 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений» (далее – подпрограмма 2), на 2023 год предусмотрено 25 834,8 тыс. рублей, из них, местный бюджет – 25 834,8 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Освоение средств по подпрограмме 2 за 1 полугодие 2023 года составило 11754,7 тыс. рублей, или 45,5 %.

Фактическое освоение средств, предусмотренных Муниципальной программой в целом, за 1 полугодие 2023 года составило 17 701,5 тыс. рублей, или 48,4%.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации Муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Согласовано:

Начальник сектора

экономики и финансов Е.В. Хрипунова