ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» на 2023 год за отчетный период 6 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Муниципальная программа  Развитие транспортной системы | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 55964,5 | 55964,5 | 8568,9 | 47395,6 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 52601,4 | 52601,4 | 7480,7 | 45120,7 |
| 1 | Субсидии из бюджета Константиновского городского поселения муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим в рамках заключенных муниципальных контрактов регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по установленным муниципальным маршрутам на территории Константиновского городского поселения, на возмещение части затрат в связи с реализацией таких перевозок | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11278,0 | 11278,0 | 6645,3 | 4632,7 |
| 3 | Расходы на проведение экспертизы о достоверности стоимости проектных работ по объектам транспортной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Проведение экспертизы о достоверности стоимости проектных работ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 4 | Расходы на проведение технического надзора за проведением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | проведение технического надзора за выполнением работ по ремонту дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 499,8 | 499,8 | 0,0 | 499,8 |
| 5 | Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Разработка проектно-сметной документации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7232,8 | 7232,8 | 250,0 | 6982,8 |
| 6 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 33040,8 | 33040,8 | 85,4 | 32955,4 |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие транспортной инфраструктуры Константиновского городского поселения» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3363,1 | 3363,1 | 1088,1 | 2275,0 |
| 7 | Расходы на нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3193,1 | 3193,1 | 1049,7 | 2143,4 |
| 8 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения" | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Содержание светофорного объекта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 170,0 | 170,0 | 38,4 | 131,6 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2023 год по итогам за 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 209. На реализацию Муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет в за 6 месяцев 2023 года) предусмотрено средств в объеме 55964,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8568,9 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- Развитие транспортной инфраструктуры.

подпрограмма 2 - Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 52601,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 7480,7 тыс. рублей Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 3363,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1088,1 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Начальник отдела

муниципального хозяйства О. С. Шевченко

Начальник

финансово - экономического отдела Е. В. Хрипунова