ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2023 год

за отчетный период – 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа«Благоустройство территории Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | X | X | X | **36817,1** | **36817,1** | 26070,33 | **10746,8** |
| 2 | Подпрограмма 1«Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **11853,6** | **11853,6** | 8639,12 | **3214,5** |
| 4 | Основное мероприятие 1.1Содержание зеленых насаждений | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Освещение улиц для безопасного прохода жителей. Уменьшение травматизма | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 321,2 | 321,2 | 226,7 | 94,5 |
| 5 | Основное мероприятие 1.2Уличное освещение | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4130,2 | 4130,2 | 2842,2 | 1288,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3Уличное освещение в рамках Энергосервисного контракта | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение физического состояния подрастающего поколения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4492,0 | 4492,0 | 3340,8 | 1151,2 |
|  | Основное мероприятие 1.4Содержание сетей уличного освещения | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Сохранение памяти жителей о погибших защитниках города | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1071,8 | 1071,8 | 798,75 | 273,05 |
|  | Основное мероприятие 1.7Тральные работы | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение материально-технической базы в целях улучшения благоустройства территории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 33,1 | 33,1 | 31,8 | 1,3 |
|  | Основное мероприятие 1.8Дезинсекционная обработка территории | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение материально-технической базы в целях улучшения благоустройства территории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 175,9 | 175,9 | 175,9 | 0 |
|  | ОМ 1.14 Расходы по благоустройству общественных территорий  | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Своевременная и в полном объеме уплата налогов, сборов, платежей в соответствии с законодательством | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 381,7 | 381,7 | 299,8 | 81,9 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26211,2 | 29211,2 | 18405,9 | 7805,3 |
|  | Основноемероприятие 2.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (выплаты персоналу КУ) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18109, 7 | 18109, 7 | 12544,4 | 5565,3 |
|  | Основноемероприятие 2.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных услуг) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8018,4 | 8018,4 | 5819,2 | 2199,2 |
|  | Основноемероприятие 2.3.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей)) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 83,1 | 83,1 | 42,3 | 40,8 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» (далее – Муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 215.

На реализацию Муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет за 9 месяцев 2023 года) предусмотрены средства в объеме 36817,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 36817,1 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения»,

подпрограмма 2 - «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения»,

(далее – подпрограмма 1), на 9 месяцев 2023 год предусмотрено 11853,6 тыс. рублей, из них, местный бюджет – 11853,6 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 9 месяцев 2023 года на постоянной основе.

Освоение средств по указанным контрактам за первое полугодие составило:

- содержание сетей уличного освещения 798,7 тыс. рублей, или 74 % от средств, предусмотренных подпрограммой 1;

- дезинсекционная (противоклещевая, ларвицидная) обработка территории – 175,9 тыс. рублей, или 100%.

- на оплату потребленной электроэнергии - 2842,2 тыс. рублей, или 68 %,

- на оплату по Энергосервестному контракту – 3340,8 тыс. руб., или 74 %,

Освоение средств, предусмотренных подпрограммой 1 за 9 месяцев 2023 года, составило 8639,1 тыс. рублей, или 72 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений» (далее – подпрограмма 2), за 9 месяцев 2023 год предусмотрено 26211,2 тыс. рублей, из них, местный бюджет – 26211,2 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Освоение средств по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2023 года составило 18405,8 тыс. рублей, или 70 %.

Фактическое освоение средств, предусмотренных Муниципальной программой в целом, за 9 месяцев 2022 года составило 23404,1 тыс. рублей, или 70%.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации Муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Начальник отдела муниципального хозяйства О.С. Шевченко