ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского городского поселения» на 2023 год

 за отчетный период 9 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступ­ным и комфортным жи­льем населения Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения,Начальник Муниципального хозяйства Шевченко О.С | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Подпрограмма 1** «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Администрация Константиновского городского поселения,Начальник Муниципального хозяйства Шевченко О.С | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ОМ 1.1. Расходы на проведение оценки жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда  | Администрация Константиновского городского поселения,Начальник Муниципального хозяйства Шевченко О.С | снижение доли населения, проживающего в домах блокированной застройки, многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ОМ 1.2.Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Константиновского городского поселения,Начальник Муниципального хозяйства Шевченко О.С | снижение доли населения, проживающего в домах блокированной застройки, многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского городского поселения»на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

 Муниципальная программа ««Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Константиновского городского поселения»» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 25.05.2020 № 340. На реализацию Муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет за 9 месяцев 2023 года) предусмотрено средств в объеме 0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год денежных средств не предусмотрено

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Начальник отдела муниципального хозяйства О.С .Шевченко